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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม
เรื่อง  การตรวจรับงานจ้าง 
โครงการจ้างเหมาขุดดินทำคันคลองป่าพะยอม 
ณ หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าพะยอม  อำเภอป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง

*******************************************

      

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม  ได้ทำสัญญาจ้างกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด                      จี.พี. โยธากิจ (2000)  ตามโครงการจ้างเหมาขุดดินทำคันคลองป่าพะยอม  หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าพะยอม โดยใช้เครื่องจักรกลถากถางและล้มต้นไม้ และขุดดินทำคันคลอง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน                 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอมกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน ๑ ป้าย  งบประมาณ ๑๐๓,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน-) ตามสัญญาจ้างเลขที่  ๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ และสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  นั้น


บัดนี้  ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง  ตามหนังสือส่งมอบงานจ้าง ลงวันที่ ๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างได้ตรวจรับงานจ้างต่อไป ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการ     ตรวจงานจ้างได้นัดตรวจรับงานจ้าง ในวันที่ ๑๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.                        ณ คลองป่าพะยอม หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าพะยอม


จึงประกาศให้ประชาชนหรือผู้สนใจได้ทราบถึงวัน เวลา และสถานที่การตรวจงานจ้าง              ตามโครงการ ต่อไป   



ประกาศ  ณ  วันที่    เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๕ 
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    (นายมีศักดิ์  ดวงขวัญ)
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